| ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |
| --- |
| В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): |
| субъект Российской Федерации | Белгородская область | , |
| муниципальное образование | Ракитянский район | , |
| населенный пункт | Посёлок Пролетарский | , |
| № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): |
|  | 31:11:1205006 (ул.Пролетарская, ул.Садовая, ул.Октябрьская, ул.Ленина, ул.Победы, ул.Красноармейская, ул.Первомайская, пер.Советский, пер.Кирпичного завода, пер.Почтовый) |  |
|  | (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой |  |
|  | будут выполняться комплексные кадастровые работы) |  |
| в целях исполнения муниципального контракта |
| от | “ | 06 | ” | мая |  | 2019 | г. № | 33116001425000022 |  |
| в период с | “ | 06 |  | мая |  | 2019 | г. по “ | 30 | ” | октября |  | 2019 | г. |
| соответственно будут выполняться комплексные кадастровые работы. |
| Заказчиком комплексных кадастровых работ является: администрация |
|  | Ракитянского района Белгородской области |  |
| Адрес | 309310, Белгородская область, п.Ракитное, пл.Советская, 2 |  |
| Адрес электронной почты: | rakita80@yandex.ru | Номер контактного телефона: | 8(47245) 55-6-56 |  |
| Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры): |
| Фамилия, имя, отчество | Ракова Наталья Викторовна |  |
| Адрес | 309210, г. Короча, ул.Ленина, 23 |  |
| Адрес электронной почты | bti31@yandex.ru | Номер контактного телефона | 8 (47231)5-58-84 |  |
| Квалификационный аттестат: |
| Идентификационный номер | 31-12-148 | дата выдачи | 22.02.2012г.. |  |
| Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер |
|  | А СРО «КИ Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» |  |
| Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: |
|  | Государственное унитарное предприятие Белгородской области «Белоблтехинвентаризация» |  |
| График выполнения комплексных кадастровых работ |
|  | Время выполнения работ |  | Место выполнения работ |  | Виды работ |  |
| с 06.05.2019 г. по 06.06.2019 г. Белгородская область, Ракитянский район, п.Пролетарский, 31:11:1205006 Сбор и анализ исходных сведений об объекте, подбор картографического материала, получение сведений ГКН с 20.05.2019 г. по 31.05.2019 г. Белгородская область, Ракитянский район, п.Пролетарский, 31:11:1205006 Сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории | с 17.05.2019 г. по 21.05.2019 г. Белгородская область, Ракитянский район, п.Пролетарский, 31:11:1205006 Получение координат исходных пунктов геодезической сети 10.06.2019 г. 28.06.2019 с 10.00-17.00 Белгородская область, Ракитянский район, п.Пролетарский, ул.Пролетарская, ул.Садовая, ул.Октябрьская, ул.Ленина, ул.Победы, ул.Красноармейская, ул.Первомайская, пер.Советский, пер.Кирпичного завода, пер.Почтовый 31:11:1205006 Полевые работы не позднее 26.07 2019 г. Белгородская область, г. Короча, ул.Ленина, 23 Разработка проекта карты-плана территории не позднее 30.09.2019 г. Белгородская область, г. Короча, ул.Ленина, 23 Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельност ». | не позднее 07.10. 2019 г. Белгородская область, г. Короча, ул.Ленина, 23 Оформление проекта карты-плана территории в окончательной редакции (с учетом актов согласования местоположения границ, заключений согласительной комиссии) и представление его на утверждение Муниципальному заказчику на бумажном носителе не позднее 30.10.2019г. Белгородская область, г. Короча, ул.Ленина, 23 Подготовка и представление Муниципальному заказчику карты-плана территории в форме электронного документа для представления в орган регистрации прав с включением в состав карты-плана территории сведений об утверждении карты-плана территории Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. |
| Указанные сведения и документы можно представить по адресу |
|  | 309210, Белгородская область, г. Короча, ул.Ленина, 23 | . |
| Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. |